## Slide 1
Plantilla Proyecto Metodología Tradicional
Estado
Patrocionador Proyecto
% Ejecución
Programación (Tiempos)
Presupuesto
Presupuesto Aprobado
Presupuesto Ejecutado
$
$
Desviación Presupuesto
$
Fecha Inicio
Fecha Fin
Desviación Fechas
Cronograma de Trabajo (Hito en Ejecución)
Resp. Levantamiento
Resp. Desarrollo
Resp. Certificación AP
Equipo Trabajo
Leyenda Ejecuciones
Normal / Esperado
Potencial Alerta / Riesgo
Retraso / Desviación
Gerente Proyecto
Alcance
Stakeholders
Premisas
Supuestos
Restricciones
Consideraciones / Comentarios Generales
Riesgos
Logo Empresa

## Slide 2
Plantilla Proyecto Metodología Híbrida
Duración
De Dic 2021 a Dic 2022
Actividades
49
Semanas Plan./Ejec.
56 / 3
Presupuesto Plan./Ejec.
RD$4M / RD$3M
% Ejecución
30%
Leyenda Ejecuciones
Normal/Esperado
Potencial Alerta/Riesgo
Retraso/Desviación
Proyectado para ejecución
Ejecución de Actividades
A
A
A
A
A
 | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | 
Actividad | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Consideraciones / Comentarios Generales
A
A
A
A
A
Equipo del Proyecto
Stakeholders
Asuntos Críticos
Alcance
Logo Empresa

## Slide 3
Plantilla Mini - Proyecto
 |  |  |  | 2 Mayo |  |  |  | 9 Mayo |  |  |  | 16 Mayo |  |  |  | 
Actividad | % Ejecución | Inicio | Fin | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Inicio Proyecto | 
Semana Control | 
Responsables | Luis Pérez María López Pedro Mir
Días Programados | 
Días Ejecutados | 
Asuntos Críticos
Comentarios
Alcance
Leyenda Estados
Normal/Esperado Potencial Alerta/Riesgo Retraso/Desviación Proyectado para ejecución
Avance Planificado | 
Avance Logrado | 
Logo Empresa

## Slide 4
Plantilla Proyecto Metodología Scrum
Producto | 
Product Owner | 
Scrum Master | 
Development Team | 
Stakeholders | 
Product Backlog
Sprint Planning Meeting
Date | 
Start Time | 
End Time | 
Method | 
Sprint Backlog
Sprint #
Del Jun 7
al Jun 21
Lorem Ipsum |  | 
Tarea | Estatus | %
1 | Pendiente | 0%
5 | Certificación | 80%
6 | In Progress | 15%
Lorem Ipsum |  | 
Tarea | Estatus | %
2 | Bloqueado | 25%
Lorem Ipsum |  | 
Tarea | Estatus | %
7 | Completado | 100%
4 | Completado | 100%
Sprint Review
+
Sprint Retrospective
Logo Empresa
Progreso General Producto | 
Alcance | 
Fecha de Inicio | 
Fecha Término | 
User Story | Estimate | Task ID | Task
User Story test | XS | 1 | Task 1
User Story Theory | M | 2 | Task 2
 |  | 3 | Task 3
User Story Planned | L | 4 | Task 4
 |  | 5 | Task 5
 |  | 6 | Task 6
User Story To Do | S | 7 | Task 7